Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран

за 2022. годину

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Уводни део

Изради  Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2022. годину ( у даљем тексту : Програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други Закон, 9/2020 и 52/2021),  Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС’’, број 27/2015).

Уређивање грађевинског земљишта се врши на основу постојећих планских докумената, пројектно техничке документације, Стратешког плана, стварним потребама и развојним пројектима. 

Важећи плански документи и урбанистичко технички документи у општини Србобран
Плански документи

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/10),
Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 22/11),

Просторни план општине Србобран („Службени лист општине Србобран 5/13 и 16/2019),

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, Суботица-Београд (Батајница), (''Службенигласник РС'', бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15), 

Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службенилист АПВ, број 14/15), 

Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" ("Службени гласник РС", број 119/12 и 98/13) и 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирне отпремне станице Турија север до рафинерије Нови Сад са елементима детаљне разраде (“Службени лист АПВ”, број 14/15).

План генералне регулације

План генералне регулације насеља Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 11/12, 4/2019 и 19/20) 

Планови детаљне регулације

План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут првог реда број 3 у К.О. Србобран (''Службени лист општине Србобран'', број 10/08),

План детаљне регулације за пречистач отпадних вода за насеље Србобран(''Службени лист општине Србобран'', број 4/11),

План детаљне регулације за изградњу (увођење) далековода 400kV број 444 утрафостаницу ''Србобран'' 400/110 kV и расплета 110 kV далековода кодтрафостанице ''Србобран''(''Службени лист општине Србобран'', број 3/13),

План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице''Србобран''220/110/35kV у трафостаницу 400/110 kV (''Службени лист општинеСрбобран'', број 3/13),

План детаљне регулације за комплекс акумулације “Србобран” на Криваји иповезивање акумулације са каналом ДТД Бечеј - Богојево (''Службени листопштине Србобран'', број 9/15),

План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110kV број142/1 Србобран - Бечеј (''Службени лист општине Србобран'', број 10/15),

План детаљне регулације пута у викенд зони у КО Надаљ I (''Службени листопштине Србобран'', број 12/17),

План детаљне регулације система за одводњавање Србобран (''Службени листопштинеСрбобран'', број 10/18),

План детаљне регулације блока 29 у Србобрану („Службени лист општине Врбас“ , број 7/09),
План детаљне регулације дела зоне Централних садржаја (блок 1 и део блокабр.32) у Србобрану (''Службени лист општине Србобран'' бр. 7/09),( Део плана обухваћен Изменама и допунама Просторног плана општине Србобран );
План детаљне регулације за блок 36 у Србобрану (''Службени лист општинеСрбобран'' бр. 1/10),
План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње (''Службени лист општинеСрбобран'' бр. 16/20), 
ПДР за изградњу ТС 110/20 kV "Србобеан 2" у Србобрану, са расплетом 20 kV  (''Службени лист општинеСрбобран'' бр. 16/20).
План детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр.1267 ТС Нови Сад 3 – ТС Србобран у ТС „Србобран 2“ (''Службени лист општинеСрбобран'' бр. 17/21)

Урбанистичко технички документи

ДУП блока 46 у Србобрану (''Службени лист општине Србобран'' бр. 7/02 и5/03-преиспитан), ( Део плана обухваћен Изменама и допунама Просторног плана општине Србобран );
Урбанистички пројекат фабрике за производњу стиропора на кат. парц. бр. 9458и9459/1 у К.О. Србобран (''Службени лист општине Србобран'', број 8/02 и 5/03),

Урбанистички пројекат нафтног система ''Турија-Север'' (''Службени листопштине Србобран'', број 11/01 и 6/03),

Усклађеност Програма са циљевима укупног развоја општине Србобран
Општина Србобран тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре и стварању услова за даљи континални развој јединице локалне самоуправе.

Ефекти који се очекују од  извршења програма:

-    побољшање и проширење квалитета постојећих комуналних система

-     опремање радних зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају могућности за нове производне капацитете и отварање нових радних места

Планови и урбанистичко-техничка документација у изради   

Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран 
План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у к.о. Турија
План детаљне регулације пута у викенд зони к.о. Надаљ 1
План детаљне регулацје општинског пута Надаљ- Темерин
Урбанистички пројекат урабнистичко-архитектонске разраде локације за изградњу рецикалжног дворишта  и прихватилишта за животиње на катастарској парцели  број 7763/2 у КО Србобран
Приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта

Припремање земљишта

Радови на изради пројеката и рушењу објеката

 Процењена вредност радова на рушењу објеката 2.500.000,00 РСД .

Урбанистички планови и пројекти

Процењена планирана средства потребна за реализацију планских докумената износе 1.067.094,00 РСД 
Урбанистичко технички документи

Урбанистички пројекат за локацију 5, јавног паркинга из  Измене и допуне ПГР насеља Србобран ( "Сл. лист  општине Србобран 16/19")

Урбанистички пројекат за локацију 8, кружни ток из  Измене и допуне ПГР насеља Србобран ( "Сл. лист  општине Србобран 16/19")

 Процењена вредност       3.050.000,00 РСД
Решавање имовинско правних односа

На основу Плана генералне регулације насеља Србобран (“Сл.лист општине Србобран 11/2012 и 4/19) планирана је изградња паркинга на кат.парцелама 4724 и 4725 КО Србобран.

На основу Плана генералне регулације насеља Србобран (“Сл.лист општине Србобран 11/2012 и 4/19) планирана је изградња приступног пута насељу Солидарности на делу кат.парцеле 5308 КО Србобран.

    Прибављање  грађевинског земљишта

Процењена планирана средства потребна за прибављање грађевинског земљишта износе:   3.333.333,00 РСД

Геодетски пројекти и инжењерско-техничка испитивања земљишта

Израда пројеката парцелација и препарцелација, израда КТП, пројеката геодетских обележавања и елабората геодетских радова, израда Урбанистичких пројеката.
Остале геодетске услуге
 Процењена вредност         1.679.729,00 РСД

Асанациони радови и рашчишћавање земљишта

Насипање земљаног пута туцаничким застором са израдом отресишта на укрштању некатегорисаних путева са општинским путем –разни локалитети


Процењена вредност         1.500.000,00 РСД

Комунално  опремање земљишта

Систем водоснабдевања

Програмом предвиђени радови на изградњи и реконструкцији водоводне инфраструктуре на територији општине Србобран за 2022. годину:

	 
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	Израда пројеката фабрике воде у Србобрану и Турији
	2.000.000

	Измена  пројекта постројења за пречишћавање воде за пиће у Турији
	280.000

	Анализа –студија стања водоводне мреже
	416.667

	Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Турији
	74.500.000

	Бушење, повезивање и опремање бунара за водоснабдевање на изворишту  Поповача Венац у  Србобрану
	5.833.333

	Радна зона према Турији - изградња водоводне мреже
	

	Пројектно техничка документација
	420.000

	
	

	Укупно водоводна инфраструктура:
	83.450.000,00


Систем канализације

Атмосферска канализација

Програмом предвиђени радови на изградњи и реконструкцији атмосферске канализације на територији општине Србобран за 2022. годину:

	
	процена вредности инвестиције без 

ПДВ-а (РСД)

	Реконструкција атмосферске канализације у делу улице Светог Саве у Србобрану
	3.342.673

	
	

	Укупно атмосферска канализација:
	3.342.673,00


Канализација отпадних вода

Програмом предвиђени радови на изградњи канализације отпадних вода на територији општине Србобран за 2022. годину:

	 
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	Израда ревизије и допуне пројекта постројења за пречишавање отпадних вода Србобран 
	485.000

	Израда ПЗИ канализационе мреже
	350.000

	Радна зона према Турији - изградња канализационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	1.050.000

	
	

	Укупно канализација отпадних вода:
	1.885.000,00


Електро-енергетска мрежа

Програмом предвиђени радови на изградњи електро-енергетске мреже на територији општине Србобран за 2022. годину:

	
	процена вредности инвестиције без ПДВ—а (РСД)

	СТС за објекат постројења за пречишћавање воде у Турији
	

	Извођење радова  
	1.350.833

	Радна зона премаТурији:
	

	Електро опремање
	

	Пројектно-техничка документација 
	420.000

	
	

	
	

	Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета:
	1.770.833,00


Саобраћајне површине

Програмом предвиђени радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних површина на територији општине Србобран за 2022. годину:

	
	
	
	
	вредност инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	I ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	I.1.4.1
	Радна зона
	

	
	
	
	I.1.4.1.
	Израда пројектне документације за изградњу прикључака саобраћајних површина на државни пут II A реда бр.115 са атсмосферском канализацијом
	333.333

	
	
	
	
	Укупно:
	333.333

	
	
	
	I.1.4.2
	Саобраћајнице
	

	
	
	
	I.1.4.2.1
	Израда пројектно-техничке документације реконструкције раскрсница улице Петра Драпшина, филипа Вишњића, Дожа Ђерђа и Цара Лазара у виду изградње кружне раскрснице на државном путу IБ -15
	1.130.121

	
	
	
	
	Укупно:
	1.130.121

	
	
	
	I.1.4.3
	Паркинг површине и платои
	

	
	
	
	I.1.4.3.1
	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију платоа на углу улица Светог Саве и Др. Лазара Ракића у Надаљу
	708.333

	
	
	
	
	Укупно:
	708.333

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	УКУПНО I:
	2.171.787

	II КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА
	

	
	
	
	
	
	

	II.1 Опремање грађевинског земљишта

	

	
	
	
	II.1.1
	Саобраћајна инфраструктура
	

	
	
	
	II.1.1.1
	Реконструкција дела тротоара у улици Карђорђева и улици Светог Саве у Србобрану
	9.157.327

	
	
	
	II.1.1.2
	Реконструкција дела тротоара и паркинг простора у улици Светог Саве у Турији
	12.500.000

	
	
	
	
	Укупно:
	21.657.327

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	II.1.2
	Саобраћајна сигнализација
	

	
	
	
	II.1.2.1
	Израда хоризоналне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран на државним и локалним путевима 
	5.000.000

	
	
	
	
	Укупно:
	5.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Укупно II:
	26.657.327
	
	Укупно II:
	7.515.283

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Укупно саобраћајна инфраструктура:
	28.829.114,00


Приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта

Финансирање  уређивања   грађевинског  земљишта   обезбеђује  се  из   средства  буџета општине Србобран остварених од:

 доприноса за уређивање грађевинског земљишта

закупнине за грађевинско земљиште

отуђења или размене грађевинског земљишта

претварања права коришћења у право својине

средства из наменских трансфера од виших нивоа власти

Нафтне ренте и
других извора у складу са законом

Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених средстава за ту намену.

Потребна средства за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину:

	Област уређивања
	процена вредности инвестиција (РСД)

	Припремање земљишта 
	13.130.156,00

	Систем водоснабдевања
	83.450.000,00

	Атмосферска канализација
	3.342.673,00

	Канализација отпадних вода
	1.885.000,00

	Електро-енергетска мрежа
	1.770.833,00

	Уређивање саобраћајне инфраструктуре
	28.829.114,00

	Укупно:
	132.407.776,00 РСД


Мере за спровођење Програма

Овлашћује се председник Општине Србобран да у име Општине Србобран предузима све правне радње, покреће одговарајуће поступке ради реализације планираних инвестиција у циљу уређивања грађевинског земљишта.
Израда Измене и допуне Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину врши се уколико:

-
приступи изради ребаланса буџета Општине Србобран,

-
на основу сагледане динамике реализације активности у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса Општине Србобран на изградњи капиталних објеката од посебног интереса за општину Србобран може се извршити прерасподела претходно одобрених финансијских средстава у циљу ефикасније реализације и стварања могућности уговарања.

Измене и допуне Програма

Измене и допуне програма врше се на предлог надлежног органа Општине и према захтевима заинтересованих инвеститора.

Завршне одредбе

Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“.

	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
	 
	 
	Председник Скупштине општине,

	Број:
	 
	 
	 
	Милена Аларгић


	Дана:
	 
	 
	 
	 
	 

	Србобран
	 
	 
	 
	


4

