Измена и допуна Средњорочног програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран

за период од 2020. до 2023.године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ

Изради Измена и допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године ( у даљем тексту : Средњорочни програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/201483/2018, 31/2019 и 37/2019- други Закон ), Правилника о садржини,поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник РС, број 27/2015) .

Општинска управа општине Србобран објавила је нацрт Измена и допуна Средњорочног програма на званичној интернет страници општине Србобран дана .2020. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје примедбе и сугестије у року од 10 дана  од дана објављивања нацрта.

Након истека рока од 10 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Србобран  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је припремило предлог Измена и допуна Средњорочног програма и исти је доставило Општинском већу општине Србобран, као овлашћеном предлагачу за седницу Скупштине општине Србобран.

У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се тачка 3.1.2. Урбанистички планови и пројекти , Плански документи тако да сада гласи :

‘’ План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у к.о. Турија

- План детаљне регулације пута у викенд зони к.о. Надаљ 1

- Плана детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV  бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС  110/20 kV „Србобран 2“’’.

У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се табела у тачки 3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта тако да сада гласи :

‘’

|  | Количина (m²) | Процењена вредност(РСД) |
| --- | --- | --- |
| Експропријација планираног земљишта ради изградње паркинга | 1.462,00 | 1.000.000,00 |
| Експропријација планираног земљишта допунске експропријације - пречистач | 3022,00 | 3.800.000,00 |
| Експропријација планираног земљишта за изградњу приступног пута насељу Солидарности | 300,00 | 300.000,00 |
| Експропријација земљишта уз Кривају за потребе изградње атарског пута кат. парцеле 9622/2, 9623/2,9624/2,9625/2 9626/3, 9627/2 I 9628/3 | 1007,00 | 300.000,00 |
| Експропријација планираног градског грађевинског земљишта Кп 5876/5 КО Србабран део пута у јавног својини Општине Србобран | 891,00 | 500.000,00 |
| Експропријација пoстојећег пољопривредног земљишта у циљу изградње атарског пута на територији атара к.о. Турија | 1000 | 200.000,00 |
|  |  | 6.100.000,00 |

“

У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се табела у тачки 3.2.1. Систем водоснабдевања тако да сада гласи :

‘’

|  | # процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД) |
| --- | --- |
| Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Турија | 1.250.000 |
| Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Србобран | 1.250.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу водовода до пречистача у Србобрану | ## 500.000 |
| Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Надаљ (део улице Светозара Милетића и Земљорадничке) | 416.667 |
| Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Србобран | 416.667 |
| Израда пројеката фабрике воде у Србобрану и Турији | 2.400.000 |
| Израда идејног пројекта реконструкције водоводне мреже у улици Светог Саве на к.п. 1432 КО Надаљ I и улици др Лазара Ракића на к.п. 1427 КО Надаљ I | 480.000 |
| Израда анализе стања водоводне мреже | 416.667 |
| Изградња фабрике воде у Србобрану | 114.166.667 |
| Изградња фабрике воде у Турији | 57.500.000 |
| Изградња везног цевовода између изворишта и фабрике воде у Турији | 13.635.833 |
| Изградња водовода до пречистача у Србобрану | 6.666.667 |
| Реконструкција водоводне мреже у насељу Надаљ у улицама Петра Драпшина и Браће Пантић | 30.584.000 |
| Реконструкција водоводне мреже у насељу Надаљ у делу улица Светозара Милетића и Земљорадничке | 4.166.667 |
| Реконструкција водоводне мреже у насељу Србобран | 50.000.000 |
| Реконструкција водоводне мреже у насељу Турија | ## 50.000.000 |
| Изградња водоводне мреже од Срборана до парцеле 11440 (Салаш Градинац) | 1.666.667 |
| Опремање два бунара и повезивање 1 бунара на изворишту „Поповача венац“ у Србобрану | 5.745.833 |
| Опремање и повезивање два избушена бунара са црпном станицом у Србобрану | 3.750.000 |
| Радна зона према Турији - изградња водоводне мреже |  |
| Пројектно техничка документација | 420.000 |
| Извођење радова | 8.000.000 |

| Укупно водоводна инфраструктура: | 353.432.335 |
| --- | --- |

“

У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се табела у тачки 3.2.2.2. Канализација отпадних вода тако да сада гласи :

‘’

|  | процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД) |
| --- | --- |
| ## Израда ревизије и допуне пројекта постројења за пречишавање отпадних вода Србобран | ## 485.000 |
| ## Израда анализе стања канализационе мреже | ## 416.667 |
| ## Изградња пречистача отпадних вода у насељеном месту Србобран | ## 275.225.000 |
| ## Изграда главног колектора са црпном станицом (деоница 1, деоница 2 и ЦС-10) за потребе пречистача | ## 48.750.000 |
| ## Изградња канализационе мреже у Србобрану | ## 600.000.000 |
| ## Радна зона према Турији - изградња канализационе мреже |  |
| ## Пројектно-техничка документација | ## 1.050.000 |
| ## Извођење радова | ## 20.000.000 |
| Укупно канализација отпадних вода: | 945.926.667 |

“

У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се табела у тачки 4. Приказ извора и услова финансирања  предвиђених радова на уређивању земљишта тако да сада гласи :

‘’

| Област уређивања | процена вредности инвестиција без ПДВ-а (РСД) |
| --- | --- |
| Припремање земљишта | 28.150.000 |
| Водоводна инфраструктура | 353.432.335 |
| Атмосферска канализација | 75.745.294 |
| Канализација отпадних вода | 945.926.667 |
| Електро-енергетска мрежа | 14.245.834 |
| Уређивање саобраћајне инфраструктуре | 312.843.768 |
| Укупно: | 1.730.343.898 |

“

| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН |  |  |  | Председник Скупштине општине, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број: |  |  |  | Милена Аларгић |  |
| Дана: |  |  |  |  |  |
| Србобран |  |  |  |  |  |